预备会

- 1、本次施工任务为线缆养护和设备调试，工作地点为竹溪-庭湖线k3附近30米，时间为23：40-1：40，与合肥工务段同步行进不影响施工作业，整体工作量已核对确认；

- 2、本次施工所需人员15名，已全部到位。其中驻站联络员、现场负责人、现场防护员各1名、现场施工人员12名，各岗位人员分工清晰、持证上岗，满足施工人员配置要求，后续将严格按分工开展工作；

- 3、施工所需机具、材料已全部清点、检验完毕，数量充足、性能完好；本次施工无大型机械参与，相关工器具已检查调试到位，可正常作业；

- 4、按照施工日计划开展登销记工作，流程规范、信息准确，施工全程可追溯，无违规登销记情况；

- 5、全体人员严格按照调度命令指定时间开展作业，严禁提前进场、超时施工，严守施工时间节点，保障施工衔接顺畅。
报告月计划、申请的天窗、施工地点

点名会

1、再次确认今日施工地点为竹溪-庭湖线k3附近30米、施工内容为线缆养护和设备调试，时间为23：40-1：40，全员已熟知计划内容，作业全程严格对标日计划执行，不得变更作业地点与内容；

2、会前已组织大家进行方案学习，每个人熟练掌握作业流程、工作风险，严格按照日计划内容进行作业；

3、驻站联络员全程在岗，不间断与现场作业人员保持联系，实时传递调度指令、反馈现场情况；现场严格依据调度命令指定时间启动作业，不擅自提前或延后；

4、作业全程严格按照施工预案推进，合理分配各岗位任务，每人必须掌握施工安全核心要点，杜绝违规操作；

5、施工开通前，指派专人全面清点工具、机具、材料，核对数量、检查状态，确认无误后才可申请开通，杜绝遗漏、损坏问题；

6、严格按规定从指定通道门K3+350进出施工现场，进出后及时锁闭通道门，严禁私自开启、违规穿行，保障现场封闭管理到位；

7、作业过程中，全员强化自我防护意识，重点防范机具伤害、车辆伤害及触电伤害，规范佩戴防护用品，杜绝违章冒险作业；

8、指派专人全程负责收集施工垃圾、轻飘物，做到随产随清，严禁现场遗留杂物，保障施工环境整洁；

9、再次确认现场已具备施工条件，施工时间段严格按计划执行，作业结束后做到工完、料清、场地净；

10、本次施工不设置短路铜线，全员牢记此项要求，作业中严格落实，杜绝安全隐患；

总结会

1、本次施工严格按计划在指定地点XXX开展，作业时间为XX:XX-XX:XX完全符合调度命令要求，无超时、延时作业情况，时间与地点管控到位；

2、全程严格对标施工日计划推进作业，所有工序、作业内容均未偏离计划，严格按照调度命令指定时间开展作业；

3、驻站联络员全程在岗履职，不间断与施工现场保持实时联络，及时传递指令、反馈现场动态；

4、作业过程中，人员任务分配合理、配合默契，全员严守安全规范，重点防范机具伤害、车辆伤害，全程未发生任何安全问题，人身安全卡控到位；

5、施工全程严格执行通道门管理规定，从指定门进出并及时锁闭，作业结束后，专人清点工具、机具，全面收集轻飘物与垃圾，做到工完料清、场地整洁，无遗留问题；施工完清理返途径垃圾；